|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas do CRISP DM** | | 18/03 | 25/03 | 01/04 | 08/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 |
| Entendimento do negócio | Determinação objetivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação a ser avaliada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinar metas da mineração de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzir o projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entendimento dos dados | Coleta inicial dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exploração dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificação da qualidade dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparação dos dados | Seleção dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpeza dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construção dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integração dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formatação dos dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição das bases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelagem | Seleção da técnica de modelagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geração do projeto de teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construção do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo a ser avaliado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes no modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação | Avaliação dos resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão do processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinar os próximos passos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento | Aplicação do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planejar entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de monitoração e manutenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produção do relatório final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lições aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Publicação dos resultados/ Divulgação do Conhecimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |